PROPUESTA EJECUTIVA

Implementación de DevOps / DataOps en Ingeniería de Datos

Generación de reportes para entidades sobre Azure · Integración con GitHub

# 1. Contexto y problema de negocio

La generación de reportes para entidades (reguladores, clientes, auditoría) depende hoy de procesos con despliegues manuales y trazabilidad parcial. Esto genera riesgo de reportes con datos incorrectos, tiempos de entrega no predecibles y falta de evidencia de control ante auditorías.

# 2. Objetivo

Establecer una práctica de DevOps/DataOps que garantice calidad, trazabilidad, seguridad y velocidad en la generación de reportes regulatorios y de negocio sobre Azure, usando GitHub como columna vertebral del ciclo de vida del software y los datos.

# 3. Beneficios esperados

- Reducción del tiempo de despliegue de pipelines: de días a horas.

- Trazabilidad completa (lineage y auditoría) exigible por entidades regulatorias.

- Menor tasa de incidentes en producción mediante testing automatizado y gates de calidad.

- Recuperación ante fallos en minutos, gracias a Infraestructura como Código (IaC) y rollback automatizado.

- Optimización de costos de infraestructura mediante autoscaling y ambientes efímeros.

# 4. Fases y cronograma

| Fase | Duración | Entregable clave |
| --- | --- | --- |
| 0. Diagnóstico y diseño | 2–3 semanas | Arquitectura de referencia y backlog priorizado |
| 1. Fundaciones (repos, IaC, ambientes) | 3–4 semanas | Landing zone en Azure + repositorios GitHub estructurados |
| 2. Pipelines CI/CD de datos | 4–6 semanas | Pipelines automatizados dev → qa → prod |
| 3. Observabilidad y gobierno | 3–4 semanas | Monitoreo, alertas, lineage y compliance |
| 4. Adopción y estabilización | 3–4 semanas | Runbooks, capacitación y soporte hypercare |

Duración total estimada: 4–5 meses (fases paralelizables según disponibilidad del equipo).

# 5. Equipo requerido

- 1 DevOps / Cloud Architect (líder del proyecto).

- 1–2 Data Engineers.

- 1 responsable de Seguridad / Compliance (dedicación parcial).

- 1 Product Owner del área de reportería.

# 6. Indicadores de éxito (KPIs)

| Indicador | Meta orientativa |
| --- | --- |
| Lead time de cambio (commit → producción) | De días a < 1 día |
| Frecuencia de despliegue | Semanal → bajo demanda |
| MTTR (tiempo medio de recuperación) | < 2 horas |
| % de pipelines con test automatizado | > 80% |
| % de reportes generados sin intervención manual | > 90% |

# 7. Riesgos principales y mitigación

- Resistencia al cambio de procesos manuales → capacitación y acompañamiento desde etapas tempranas.

- Dependencias on-premise (DB2, VLANs, mTLS) → requiere conectividad híbrida (VPN Gateway / ExpressRoute).

- Cumplimiento regulatorio de datos sensibles → gobierno de datos incorporado desde el diseño inicial.

# 8. Inversión y siguiente paso

Se recomienda iniciar con la Fase 0 (Diagnóstico y diseño) para validar el alcance exacto, dimensionar la infraestructura en Azure y confirmar el presupuesto de licenciamiento y consumo cloud antes de comprometer el cronograma completo.